PersonaPulse AI

Organograma de construção, etapas de execução e escopo do MVP

Documento executivo para planejamento técnico e construção inicial

Objetivo do MVP Construir uma plataforma SaaS de inteligência comportamental consentida que permita importar dados próprios, segmentar clientes, gerar campanhas com IA generativa e acompanhar recomendações diárias com governança LGPD.

# 1. Organograma de Construção da Ferramenta

O organograma abaixo organiza as frentes necessárias para construir o PersonaPulse AI. Ele mostra quem decide, quem constrói e quais blocos precisam caminhar juntos para que o MVP chegue ao mercado com qualidade.

| Frente | Responsabilidade | Entregável |
| --- | --- | --- |
| Fundador / Sponsor | Define visão, prioridades, orçamento, metas comerciais e validação com clientes. | Decisões de produto, investimento e go-to-market. |
| Product Manager | Transforma a visão em backlog, escopo, roadmap, critérios de aceite e priorização. | Documento de requisitos, backlog e plano de releases. |
| UX/UI Designer | Desenha fluxo do painel, telas, jornadas e experiência de uso. | Protótipo navegável e design system inicial. |
| Tech Lead | Define arquitetura, padrões técnicos, segurança e integração entre times. | Arquitetura, decisões técnicas e revisão de implementação. |
| Frontend | Constrói o painel web, dashboard, telas de segmentos, campanhas e privacidade. | Aplicação Next.js/React funcional. |
| Backend | Constrói APIs, autenticação, multiempresa, regras de negócio e integrações. | API SaaS, serviços internos e camada de permissões. |
| Dados e IA | Cria segmentação, scoring, embeddings, prompts e geração de campanhas. | Motor de recomendação e geração com IA. |
| DevOps / Cloud | Configura cloud, deploy, monitoramento, banco, filas e ambientes. | Ambiente de produção, staging, logs e backups. |
| LGPD / Jurídico | Define consentimento, política de privacidade, retenção e direitos do titular. | Modelo de governança, textos legais e requisitos de compliance. |
| QA / Testes | Valida fluxos, segurança básica, regressões, performance e qualidade de dados. | Plano de testes e aprovação de release. |

## Organograma Operacional Simplificado

O desenho abaixo mostra a estrutura de construção do projeto, separando decisão, produto, tecnologia, experiência, compliance e execução técnica.

| Fundador / Sponsor Visao, orcamento, decisao final e validacao comercial |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Manager Escopo, roadmap, backlog e aceite | Tech Lead Arquitetura e lideranca tecnica | UX/UI Designer Prototipo, telas e experiencia | LGPD / Juridico Privacidade, consentimento e compliance |
| Execucao Tecnica sob o Tech Lead Frontend, Backend, Dados e IA, DevOps / Cloud e QA / Testes |  |  |  |
| Frontend Dashboard, segmentos e campanhas | Backend APIs, banco, autenticacao e integracoes | Dados e IA Segmentacao, scoring, prompts e recomendacoes | DevOps / QA Deploy, logs, backups, testes e qualidade |
| Entregaveis do MVP Painel web, motor de IA generativa, modulo LGPD, recomendacoes diarias e piloto com clientes |  |  |  |

### Hierarquia do Projeto

Fundador / Sponsor

Product Manager: escopo do MVP, roadmap e validacao com clientes.

UX/UI Designer: prototipo navegavel, telas do painel e design system.

Tech Lead: arquitetura, decisao tecnica e lideranca de implementacao.

Frontend: dashboard, segmentos, campanhas e interface SaaS.

Backend: APIs, banco, autenticacao, ingestao e integracoes.

Dados e IA: segmentacao, scoring, prompts e IA generativa.

DevOps / Cloud: deploy, monitoramento, logs e backups.

QA / Testes: testes, bugs, regressao e validacao.

LGPD / Juridico: consentimento, politica de privacidade, exclusao de dados e auditoria.

Fundador / Sponsor

Product Manager: organiza escopo, roadmap e validação com clientes.

Tech Lead: lidera arquitetura e decisões técnicas.

UX/UI Designer: define experiência, telas e protótipo.

LGPD / Jurídico: garante consentimento, privacidade e governança.

Tech Lead

Frontend: painel web e experiência do usuário.

Backend: APIs, autenticação, multiempresa e integrações.

Dados e IA: segmentação, scoring, prompts e geração de campanhas.

DevOps / Cloud: deploy, infraestrutura, observabilidade e backups.

QA / Testes: validação funcional, técnica e de segurança.

# 2. Etapas que Deverão ser Seguidas

A construção deve seguir uma ordem prática: validar o problema, desenhar o produto, construir a base técnica, adicionar inteligência, testar com dados reais e preparar a primeira venda.

| Etapa | Nome | Ação principal | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Descoberta e validação | Entrevistar 5 a 10 empresas-alvo, escolher nicho inicial e confirmar dores de marketing, dados e campanhas. | Problema validado, persona compradora e proposta de valor. |
| 2 | Definição do MVP | Priorizar apenas as funções essenciais: importar dados, segmentar, gerar campanhas, recomendar ações e controlar consentimento. | Escopo fechado do MVP e backlog inicial. |
| 3 | Protótipo UX/UI | Criar telas do dashboard, segmentos, gerador de campanhas, recomendações e privacidade. | Protótipo navegável aprovado. |
| 4 | Arquitetura técnica | Definir cloud, banco, APIs, filas, modelo de dados, autenticação e camadas de IA. | Documento técnico e plano de infraestrutura. |
| 5 | Base SaaS | Construir login, organizações, usuários, permissões, projetos e estrutura multiempresa. | Aplicação base funcionando. |
| 6 | Importação de dados | Permitir upload de CSV e integração inicial com e-commerce ou CRM. | Dados entrando no sistema com validação. |
| 7 | Segmentação e scoring | Criar regras para clientes recorrentes, inativos, alto valor, desconto, abandono e recompra. | Segmentos automáticos e pontuação de intenção. |
| 8 | IA generativa | Gerar campanhas, anúncios, e-mails, WhatsApp, SEO e explicações das recomendações. | Motor de geração e biblioteca de prompts. |
| 9 | Painel e recomendações | Exibir oportunidades diárias, indicadores, campanhas sugeridas e resultados. | Dashboard operacional do MVP. |
| 10 | LGPD e auditoria | Implementar consentimento, opt-out, exclusão, origem dos dados e logs básicos. | Módulo de privacidade e trilha de auditoria. |
| 11 | Testes e piloto | Rodar com 1 a 3 clientes reais, medir qualidade dos dados, campanhas e usabilidade. | Relatório de piloto e ajustes finais. |
| 12 | Lançamento comercial | Criar pricing, onboarding, materiais de venda e suporte inicial. | MVP pronto para venda assistida. |

# 3. MVP Consolidado

O MVP deve provar uma tese simples: com dados próprios e consentidos, a empresa consegue conhecer melhor seus clientes, gerar campanhas melhores e tomar decisões diárias com mais precisão.

## Escopo Funcional do MVP

| Módulo | Descrição | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| Dashboard | Visão diária de clientes, segmentos, campanhas geradas, recomendações e conversões. | Obrigatório |
| Upload de CSV | Importação de clientes, pedidos, produtos e eventos básicos. | Obrigatório |
| Integração inicial | Escolher uma: Shopify, WooCommerce, HubSpot, RD Station ou Google Analytics. | Obrigatório |
| Segmentação automática | Classificar clientes por recorrência, valor, inatividade, desconto, abandono e intenção. | Obrigatório |
| Gerador de campanhas | Criar textos para e-mail, WhatsApp, Meta Ads, Google Ads e SEO. | Obrigatório |
| Recomendações diárias | Sugerir público, produto, mensagem, canal e justificativa. | Obrigatório |
| Histórico de campanhas | Guardar campanhas geradas, status e resultado informado. | Obrigatório |
| Módulo LGPD | Consentimento, origem dos dados, opt-out, exclusão e logs. | Obrigatório |
| Admin SaaS | Empresas, usuários, permissões e cobrança futura. | Desejável no MVP |
| Relatório executivo | Resumo semanal com ganhos, riscos e próximos testes. | Desejável no MVP |

## Stack Recomendada para o MVP

| Camada | Ferramentas | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js, React, Tailwind CSS, shadcn/ui, Recharts | Painel web rápido, moderno e fácil de evoluir. |
| Backend | FastAPI ou NestJS | APIs, regras de negócio, autenticação e integrações. |
| Banco | Supabase PostgreSQL com pgvector | Dados operacionais, embeddings e busca semântica inicial. |
| IA | OpenAI API | Geração de campanhas, análise de perfis, SEO e recomendações. |
| Filas/cache | Upstash Redis ou Redis gerenciado | Processamento assíncrono e cache. |
| Cloud inicial | Vercel + Supabase + OpenAI | Menor tempo de construção e menor custo inicial. |
| Monitoramento | Sentry + PostHog | Erros, eventos, funil e comportamento dentro do produto. |
| Pagamentos | Stripe ou Mercado Pago | Assinatura SaaS e cobrança recorrente. |

## Arquitetura do MVP

Fontes de dados: CSV, e-commerce, CRM ou analytics autorizado.

Camada de ingestão: valida dados, remove duplicidades e registra origem.

Banco operacional: guarda empresas, usuários, clientes, eventos, produtos e campanhas.

Motor de segmentação: cria grupos e scores com regras claras.

Motor de IA: transforma segmentos em campanhas, SEO, anúncios e recomendações.

Painel web: exibe dashboard, segmentos, campanhas, recomendações e privacidade.

Módulo LGPD: controla consentimento, opt-out, exclusão e auditoria.

## Critérios de Pronto para o MVP

Uma empresa consegue criar conta, importar dados e visualizar clientes.

O sistema cria pelo menos 6 segmentos automáticos úteis.

A IA gera campanhas em pelo menos 5 formatos: e-mail, WhatsApp, Meta Ads, Google Ads e SEO.

O dashboard mostra recomendações diárias com justificativa.

O módulo LGPD registra origem dos dados e permite exclusão ou opt-out.

O produto funciona para pelo menos 1 nicho inicial, preferencialmente e-commerce.

O piloto com clientes reais gera métricas de uso e feedback comercial.

## Cronograma Sugerido

| Período | Entregas principais |
| --- | --- |
| Semanas 1-2 | Descoberta, nicho inicial, requisitos e escopo do MVP. |
| Semanas 3-4 | Protótipo UX/UI, arquitetura técnica e setup de cloud. |
| Semanas 5-8 | Base SaaS, autenticação, banco, upload de CSV e primeiras telas. |
| Semanas 9-12 | Segmentação, IA generativa, recomendações e histórico de campanhas. |
| Semanas 13-16 | Módulo LGPD, testes, piloto com clientes e ajustes finais. |
| Semanas 17-20 | Lançamento comercial assistido, onboarding e melhoria por feedback. |

## Estimativa de Construção

Faixa recomendada para iniciar Para construir um MVP comercial enxuto, a estimativa realista fica entre R$ 120 mil e R$ 300 mil, com prazo médio de 3 a 5 meses. A cloud inicial tende a ficar entre R$ 1.500 e R$ 8.000 por mês, variando conforme volume de dados e uso de IA.

# Próxima Decisão

A decisão mais importante agora é escolher o nicho inicial. A recomendação é começar por e-commerce, especialmente moda, beleza, perfumaria ou varejo especializado, porque os dados de compra, recompra, carrinho, produto e campanha são objetivos e permitem provar ROI mais rápido.